OTRS Parlament
Projektbeschreibung

FHTW - Abteilung Infrastruktur

# Projektbeschreibung

Die Wirtschaftsstelle des Parlaments möchte ein elektronisches Tool zur unterstützung des Beschaffungsprozesses einführen. Erste Wahl ist OTRS.

## Eckdaten
- Titel: OTRS Parlament
- Nummer:
- Beginn: 20.6.2012
- Ende: 31.12.2013
- Budget:
- Ressourcen:
  - Christian Paminger (Beschreibung)
  - Dietmar Nestlang (Beschreibung)
  - Erwin Eichinger (Beschreibung)
  - Gerald Raab (Beschreibung)
  - Andreas Österreicher (Beschreibung)

# Projektphasen
Das Projekt wird in folgende Phasen gegliedert:

## Machbarkeitsstudie
### Beschreibung
Ein erster Schritt soll die Machbarkeitsstudie mit OTRS sein. Dazu werden aus vier Abteilungen jeweils ein Prozess im System abgebildet.

Eckpunkte sind:
- Abbildung des Auftragscheins
- Freigabe von Budgets

Ziele:
Umsetzungsvorschlag auf Basis der Machbarkeitsstudie

### Eckdaten
- Beginn: 17.09.2012
- Ende: 30.11.2012
- Budget:
- Ressourcen:
  - Dietmar Nestlang (Beschreibung)
  - Gerald Raab (Beschreibung)
  - Christian Paminger (Beschreibung)

## Implementierung
### Beschreibung
- Die wichtigsten Prozesse der Abteilungen werden im System abgebildet.
- evtl. Zusatzentwicklungen
### Eckdaten
- Beginn: 03.12.2012
- Ende: 28.02.2013
- Budget:
- Ressourcen:
  - Dietmar Nestlang (Beschreibung)
  - Gerald Raab (Beschreibung)
  - Christian Paminger (Beschreibung)

## Testing
### Beschreibung
- Das Kernteam testet alle Prozesse.
- An ausgewählten Tagen wird gemeinsam mit den Mitarbeitern der Abteilungen mit echten Anforderungen getestet. Hier muss die Arbeit doppelt gemacht werden. Einmal wie gewohnt mit dem alten System und parallel dazu mit dem neuen System.
- Änderungen werden implementiert.
- Fehler werden behoben.

### Eckdaten
1. Beginn: 01.03.2013
  Ende: 31.05.2012
  Budget:
  Ressourcen:
  - Dietmar Nestlang (Beschreibung)
  - Gerald Raab (Beschreibung)
  - Christian Paminger (Beschreibung)

## Inbetriebnahme
### Beschreibung
- Schulungen
- Begleitung bei der Einführung des neuen Systems

### Eckdaten
1. Beginn: 03.06.2013
  Ende: 30.09.2012
  Budget:
  Ressourcen:
  - Dietmar Nestlang (Beschreibung)
  - Gerald Raab (Beschreibung)
  - Christian Paminger (Beschreibung)